

|  |
| --- |
| 11-29会议记录 |
| 软件工程系列课程教学辅助网站 |
| 版本<0.1> |

|  |
| --- |
| 组长：童威男 组员：黄栋材、冯涛、徐鹏、陈泓见  2017-12-6 |

文档修改历史记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 日期 | 版本 | 内容 |
| 童威男 | 12/06 | 0.1 | 编写 |
|  |  |  |  |

目录

[上次任务报告 3](#_Toc496137623)

[完成 3](#_Toc496137624)

[未完成 3](#_Toc496137625)

[这次任务安排 3](#_Toc496137626)

[补充 4](#_Toc496137627)

# 上次任务报告

## 完成

童威男： 甘特图

黄栋材： 原型-课程模块，

陈泓见： WBS图更新，用例图-学生、游客，rp原型问题整理文档

冯涛： 需求分类文档，UML画了2张图

徐鹏： 原型-管理员模块

## 未完成

童威男：

黄栋材：原型-个人中心模块

陈泓见：

冯涛：LRC责任表

徐鹏：

# 这次任务安排

童威男：甘特图

黄栋材：依据陈泓见列的界面问题文档修改rp原型

陈泓见： 普通注册用户-功能需求，

冯涛：游客用户-功能需求

徐鹏：管理员用户-功能需求

所有人：

# 补充