## Slide 1: 软件工程系列教学辅助网站 可行性分析报告
G24
童威男 黄栋材 陈泓见 徐鹏 冯涛

## Slide 2: 项目背景
核心课程
频繁的交流
老师希望能够把最前沿的信息传播给学生
同学，小组之间讨论
向老师反馈
文件共享
互联网时代
软件需求分析和设计与软件项目管理对于学生十分重要

## Slide 3: 引用文件
C2-PRD-项目描述-2017

## Slide 4: 项目目标
面向学生和老师
做一个可靠、易用的网站

## Slide 5: 项目目标
能够让教师方便的点评学生作业
帮助学生获取资料
组织补课
让游客了解这两门课程
教师可以更好、更容易得到学生的反馈
文件共享

## Slide 6: 假设
需要教师、学院的支持以及同学的配合
团队人员之间有良好的合作精神，工作默契
开发用到的工具齐全

## Slide 7: 要求
要求
  提供对外服务的能力
  至少满足300个学生和老师在线的要求
建议服务器和开发平台

## Slide 8: 建议服务器和开发平台
  Windows或Linux
  IIS，.NET或者apache，tomcat/jboss平台

## Slide 9: 目标用户
教师
注册学生
游客

## Slide 10: 旧系统
BB平台

## Slide 11: 旧系统的缺点
作业提交功能简陋
界面UI不够友好
缺乏课程、老师介绍
文件管理简单
缺乏老师、同学之间的交互功能。
没有在线使用指南
用户不能自己修改密码
没有个人中心管理自己的信息。
不能显示课程安排和动态

## Slide 12: 所建议的系统
所建议的系统
文档系统
讨论区
教学系统

## Slide 13: 文档系统
多种格式的文档储存
在线预览
按照名字搜索文件
版本管理
Notes: 一个文件能够同时保存多个版本，可以选择显示最新的版本，同时可以切换到旧的版本

## Slide 14: 论坛
发布帖子
添加附件到帖子
按照标题搜索帖子
创建讨论组
Notes: 用于小组内部交流，其他同学不许进入，老师可以进入查看。

## Slide 15: 教学系统
课程动态
课程通知
课程介绍
老师的资料
作业发布
课程安排
以往教学
科研成果
荣誉
教学计划
使用教材
国际背景
发布作业
点评作业
批改作业
作业提交
提交情况
老师点评
分数
Notes: 课时安排、教学计划、使用教材、国际国内背景、考核方式、和学生选这门课所需要的知识背景，以及大作业的介绍。并可以在以后增加另外课程的时候可以定制.
网上能够看得到授课老师的资料，包括以往教学、科研成果，及其教学风格，出版书 籍，所获荣誉等资料。学生可以查看到这些资料，游客可以查看部分资料
授课老师资料老师可以在发布栏发布课程的作业点评，课程变更等通知
同学可以及时收到通知，包括老师在发布栏发布的通知，作业点评，课程变更等。

## Slide 16: 通用
使用指南
常用链接
简洁的界面
游客评论

## Slide 17: 技术可行性
可行
理由
有许多成熟的开发工具来开发这类网站
可以把学习开发工具纳入到项目中，保证在开发之前掌握

## Slide 18: 法律可行性
可行
理由
我们可以通过内容审查，举报，人工删除的方法，保证网站没有违法的内容
网站所提供的服务并不违法

## Slide 19: 操作可行性
可行
理由
该项目系统面向的是软件工程专业的学生和老师以及游客
以上人群都具备使用网络的技能
网站具备在线帮助的功能，来引导使用者