## Slide 1: 软件工程系列课程辅助教学网站
  G24
  童威男 陈泓见 黄栋材 冯涛 徐鹏

## Slide 2: 引言
背景
业务机遇
业务目标
项目名称
项目负责小组

## Slide 3: 背景
为了使学生能够获得最多的资料，使学生及时的了解世界需求工程的最新动态，以及学生和教师的有效地沟通，老师提出了这么一个设想；作为他的学生也需要一个与教师及同学之间相互交流，及获取资料的平台；还有一些同学并没有选这几门课，但是也想了解项目管理，需求工程，统一建模的相关知识，以备到时决定该选不选这门课程。通过这三方提出的需求考虑，我们构思做一个软件工程教学、学习、交流的网站。

## Slide 4: 业务机遇
21世纪是以网络的全面深入运用为特征的世纪。网络环境下的教育不仅是教育信息化的必然产物，也是教育改革发展的必然走向。通过因特网或其他数字化内容进行学习交流与教学的活动即网络化学习（e-learning），可以充分利用现代信息技术所提供的、具有全新沟通机制与丰富资源的学习环境，实现一种全新的学习交流方式；这种学习交流方式将改变传统教学中教师的作用和师生之间的关系，从而根本改变教学结构和教育本质[1]。美国教育部2000年12月向国会递交的"国家教育技术计划"中打算以网络化学习作为提高年青一代"21世纪能力素质"的根本措施。技术的教育应用成为教育改革和人才培养的重要途径之一。
在这一大背景下教学、学习、交流网站应运而生。超文本特性可实现对教学信息最有效的组织与管理。网络化的学习有利于充分实现交互与共享，有利于激发学生的学习兴趣和充分体现学习主体作用，有利于培养学习者的信息素养和信息能力。另一方面教师利用教学、学习、交流网站可以充分发挥网络特性，对学生，教学进行更为有效的管理，同时也有了更为便利的信息发布手段。

## Slide 5: 业务目标
虽然如今有很多教学网站，但是专门针对一门新开的大学课程和一位专门的教师；又为学生之间提供交流平台的网站为数不多。这个网站作为一个开课的辅助工具，将有利于教师的教学和学生的学习；也为软件工程系列课程的成熟记录下足迹。

## Slide 6: 项目名称
软件工程系列课程教学辅助网站

## Slide 7: 项目负责小组
PRD-2017-G24

## Slide 8: 参考资料
http://bb.zucc.edu.cn网站
C2-PRD-项目描述-2017.doc文档
GB-T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

## Slide 9: 项目概述
项目目标
项目所需软件
系统运行环境
项目人员及分工

## Slide 10: 项目目标
开发一个有利于教师的教学和学生的学习的辅助网站；也为软件工程系列课程的成熟记录下足迹。

## Slide 11: 项目所需软件
IBM Rational Rose——UML分析与建模工具
IBM Rational DOORS Next Generation——软件需求管理工具
Microsoft Project——项目管理工具
Microsoft Office——文档编写工具
Git——配置管理工具
Axure RP——交互概念原型设计工具

## Slide 12: 系统运行环境
本网站要求提供对外服务的能力,保证至少300名同学上课辅助服务的要求.包括数据存储能力,网络服务吞吐能力,数据安全特性等.
服务器运行在windows
开发平台IIS.NET

## Slide 13: 项目人员及分工
项目经理
  童威男
项目组员
  黄栋材、冯涛、徐鹏、陈泓见

## Slide 14: 实施计划
风险识别及应对
OBS图
WBS图

## Slide 15: 风险识别及应对
风险 | 预防措施 | 补救
没能力完成任务 | 深组员入了解任务，组长合理布置任务 | 请教他人
请假 | 尽早布置任务 | 有空的人顶上
断电 | 无 | 其他人顶上

## Slide 16: OBS

## Slide 17: WBS
WBS表

## Slide 18: 甘特图
项目总体计划甘特图